## Slide 1
团队完成过程
教务信息查询系统
Live Really Hard 队

## Slide 2
项目开发过程
01

## Slide 3
一、开发原则
清晰原则
清晰胜于技巧
单一原则
一个对象只做一件事。
模块原则
使用简洁的接口拼合简单的部件
简洁原则
设计要简洁，复杂度能低则低

## Slide 4
需求分析
1.向用户初步了解需求，然后列出要开发的系统的大功能模块，每个大功能模块有哪些小功能模块，对于有些需求比较明确相关的界面时，在这一步里面初步定义了少量的界面。
2.深入了解和分析需求，根据自己的经验和项目的需求再做出一份文档系统的功能需求文档。这次的文档清楚列出了系统大致的大功能模块，大功能模块有哪些小功能模块，并且还列出了相关的界面和界面功能。
3.向用户再次确认需求。
二、开发流程
ONE

## Slide 5
概要设计
首先，我们对软件系统进行了概要设计，即系统设计。概要设计需要对软件系统的设计进行考虑，包括系统的基本处理流程、系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为软件的详细设计提供基础。
二、开发流程
TWO

## Slide 6
详细设计
在概要设计的基础上，我们进行了对软件系统的详细设计。在详细设计中，描述了实现具体模块所涉及到的主要算法、数据结构、类的层次结构及调用关系，说明了软件系统各个层次中的每一个程序(每个模块或子程序)的设计考虑，以便进行编码和测试。
二、开发流程
THREE

## Slide 7
编写代码
我们根据详细设计中对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始具体的编写程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现对目标系统的功能、性能、接口、界面等方面的要求。
二、开发流程
FOUR

## Slide 8
测试
在编写代码阶段完成后，我们测试了编写好的项目，并模拟客户使用，一个一个的确认功能。测试是我们的项目研发中一个相当重要的步骤，完成测试后，我们又进行了验收并完成最后的一些帮助文档，整体项目才算告一段落，当然日后还有升级，修补等等工作。
二、开发流程
FIVE

## Slide 9
最后：交付开发项目
二、开发流程
SIX

## Slide 10
问题与挑战
02

## Slide 11
一、问题与挑战
初期对项目的需求分析不够全面到位，导致开发进度一度停滞。
团队成员对于项目的功能划分的意见不一致，出现分歧。
由于前期出现问题，导致大大缩短了留给编写代码阶段的时间。
运行不成功查找BUG,修改BUG等。

## Slide 12
二、解决方案
增加奖惩制度，激励团队成员严格按照指定的开发进度工作，定期进行工作进度汇报与检讨。
增加与客户的会议数量，详细询问客户有关对项目的需求和希望。
积极寻求其他的技术支持或者帮助。
增加团队会议数量，认真听取每位成员的意见，并展开讨论，决定出一个大家都赞同的结果。

## Slide 13
总结
03

## Slide 14
总 结
对于这种团队合作开发模式，成员之间的讨论交流十分重要，针对某一问题出现分歧是不可避免的，多次召开成员会议就可以很好地解决这个问题。
对于制定好的开发计划进度表，一定要尽可能地遵守，如果延误不可避免，也要做到不要落后进度太多，同时也要根据实际开发情况灵活调整计划进度表。
在这次的项目开发过程中，毫无疑问，每位成员的专业能力都得到了很好地锻炼和提高，但是我们在开发技术上仍然有很大欠缺，在今后还需要多多实践，多多学习。

## Slide 15
Thanks!
谢谢老师们的聆听
Live Really Hard 队